**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по** **объекту: "Техническая модернизация цеха алюминиевого литья с установкой оборудования"**

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 2 мая - 30июня 2024 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 23 июня 2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | 1 июня -29 июля 2024 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | 30 июля – 28августа 2024с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 30июля -08 августа 2024 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | 30 июля – 28августа 2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 9сентября –31 октября 2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 09 сентября – 31 октября 2024 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Металлон" зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700028768 решением Могилевского областного исполнительного комитета от 27 июня 2001 г.

Почтовый адрес: 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Юбилейная, 51.

Проект предполагает техническую модернизацию цеха алюминиевого литья с установкой литейной машины для отливки слитков из вторичного алюминия и меди.

Место размещения проектируемого объекта предусмотрено на производственной площадке в Осиповичском районе, д. Замошье, ул. Центральная, 1 (производственная площадка).

Выполнение работ определено на основании бизнес-плана заказчика (ООО "НПФ "Металлон"), задания на проектирование и технических условий заинтересованных организаций, проектной документации по объекту.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в вовлечении в хозяйственный оборот вторичного алюминия и меди в качестве реализации одного из принципов закона об обращении с отходами.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

* вариант 1: реализация проектного решения на площадке в Осиповичском районе, д. Замошье, ул. Центральная, 1;
* вариант 2: реализация проектного решения на площадке в Могилевской обл., г. Осиповичи, ул. Юбилейная, 57/1;
* вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности, так как это позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух и водные ресурсы по сравнению с вариантом 2.

Основное влияние на компоненты природной среды проектируемый объект оказывает при проведении строительных работ как источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, воздействия физических факторов, образование строительных отходов в процессе строительства. При эксплуатации объекта воздействие на компоненты природной среды воздействие оказывается в качестве источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, источника воздействия физических факторов. Воздействие на остальные компоненты при соблюдении природоохранных мероприятий прогнозируется как малозначительное.